- Plan de Gestión

- de Configuración

- [SINH2O]

- Fecha: [27/09/2024]

Introducción	3

Objetivos del plan de configuraciones	4

Elementos de configuración	4

Procedimientos de Control de Configuración	5

Responsabilidades	6

Herramientas y Tecnologías	7

Auditoría y Revisión	8

Capacitación y desarrollo	9

# Introducción

El Plan de Gestión de Configuración del proyecto SINH2O tiene como propósito definir las políticas, procesos y herramientas necesarios para gestionar de manera eficiente los elementos de configuración del sistema. Este proyecto, orientado a resolver los desafíos actuales de la gestión agrícola, busca optimizar el uso de recursos hídricos y prevenir la degradación del suelo mediante la implementación de tecnologías avanzadas, como sensores de humedad, electroválvulas y un sistema de monitoreo en tiempo real.

El sistema SINH2O abarca tanto componentes de hardware como de software, integrando tecnologías Arduino y una aplicación de escritorio para la supervisión remota. Dado que el proyecto cuenta con múltiples componentes interrelacionados, es fundamental establecer un plan que asegure la coherencia, integridad y trazabilidad de cada uno de ellos a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto.

# Objetivos del plan de configuraciones

- Definir los elementos de configuración del sistema:

  - Identificar y documentar cada componente del sistema SINH2O, incluyendo sensores de humedad y temperatura, electroválvulas, Arduino Uno, la aplicación de escritorio, y la base de datos MongoDB. Estos elementos contarán con identificadores únicos para facilitar su seguimiento y gestión durante el proyecto.

- Establecer un sistema de control de versiones centralizado:

  - Implementar un control de versiones que gestione los cambios en software, hardware y configuraciones. Esto permitirá revertir versiones en caso de errores y garantizar la trazabilidad de cada cambio.

- Gestionar cambios de manera efectiva:

  - Crear un proceso formal para evaluar, aprobar y controlar los cambios en las configuraciones, documentando cada modificación en los componentes y evaluando su impacto antes de aplicarlo.

- Asegurar la consistencia y calidad del sistema:

  - Implementar auditorías y revisiones periódicas para verificar la integridad de los elementos de configuración, asegurando que los cambios se registren y justifiquen adecuadamente en el sistema.

# Elementos de configuración

- Proyecto de sensores:

  - Sensores de humedad y temperatura: Dispositivos que miden las condiciones del suelo en tiempo real. La configuración incluye calibración, ubicación estratégica en el terreno y parámetros de operación ajustados al tipo de suelo y condiciones climáticas.

- Proyecto de Controladores de irrigación:

  - Electroválvulas y Bombas de agua:  Controladores que regulan el flujo de agua hacia las áreas de cultivo. Se configuran los tiempos de activación, presión de agua y umbrales de humedad para activar el riego automático.

- Proyecto de Microcontrolador:

  - Arduino Uno: Dispositivo que procesa las lecturas de los sensores y ejecuta comandos de riego. Se configura con el código necesario para controlar las electroválvulas, basado en parámetros predefinidos.

- Proyecto Gestión de Datos:

  - Base de Datos (MongoDB): Sistema que almacena las lecturas de sensores, registros de riego y otras configuraciones. Incluye la estructura de colecciones, índices y procedimientos de seguridad para organizar, proteger los datos y permitir consultas eficientes y visualización de estadísticas.

# Procedimientos de Control de Configuración

- Identificación de elementos de configuración:

  - Establecer un proceso para identificar y definir claramente los componentes del sistema, como sensores, controladores, microcontroladores y la Base de Datos. Cada elemento debe recibir un identificador único que permita su rastreo y seguimiento a lo largo del proyecto.

- Control de Versiones:

  - Implementar un sistema de control de versiones para gestionar el código fuente, los scripts de base de datos y las configuraciones de dispositivos. Esto permitirá registrar cada modificación en el software y firmware, facilitando la identificación de versiones estables y la reversión en caso de problemas.

  - Utilizar herramientas como Git para el software, permitiendo que se rastreen cambios específicos en el código, scripts y configuraciones. Para el hardware y firmware, documentar las versiones y actualizaciones en el sistema de configuración central.

- Gestión de cambios:

  - Crear un Comité de Control de Cambios (CCC) encargado de evaluar y aprobar todas las modificaciones a los elementos de configuración. El comité deberá revisar cada solicitud de cambio y documentar la justificación, el impacto esperado y la autorización antes de aplicar cualquier modificación.

- Auditoría y Revisión de Configuraciones:

  - Realizar auditorías periódicas para verificar que todos los elementos de configuración están correctamente documentados y que las versiones actuales se correspondan con los registros del sistema. Estas auditorías deben asegurar que cualquier cambio realizado esté alineado con los estándares de calidad y no comprometa la funcionalidad del sistema.

# Responsabilidades

ROLES Y RESPONSABILIDADES

| ROL | RESPONSABILIDADES |
| --- | --- |
| Jefe de Proyecto | - Supervisar y coordinar las actividades generales del proyecto SINH2O, asegurando la alineación con los objetivos de optimización de riego y uso de recursos hídricos. - Planificar y controlar la ejecución del proyecto dentro de los plazos y presupuesto establecidos. - Comunicarse con los patrocinadores y otras partes interesadas, para garantizar que los objetivos del sistema de irrigación se estén cumpliendo. - Tomar decisiones técnicas junto con el equipo de desarrollo para la implementación adecuada del sistema de sensores y dispositivos de riego. |
| Desarrollador IDE | - Desarrollar e integrar funcionalidades críticas en el sistema, colaborando con el equipo en el desarrollo de software. |
| Desarrollador Full Stack | - Diseñar y desarrollar la aplicación de monitoreo en tiempo real, asegurando que el Frontend y backend estén conectados de manera óptima. - Implementar y mantener las interfaces de usuario en Ionic, permitiendo que los administradores visualicen el estado de sensores y datos históricos de riego. - Asegurar la correcta integración de datos en MongoDB, proporcionando visualización y análisis a través de gráficos y reportes en la interfaz de usuario. - Colaborar en el control de versiones y pruebas de cada módulo para mantener la estabilidad y funcionalidad del sistema. |
| Machine Learning | - Desarrollar y aplicar modelos de machine Learning que analicen los datos de humedad, temperatura y consumo de agua, identificando patrones para optimizar la irrigación. |
| QA | - Realizar pruebas de calidad (QA) del sistema, asegurando que los sensores y dispositivos de riego respondan correctamente a las condiciones de humedad y se mantenga la precisión de datos. - Colaborar en la detección y solución de errores, trabajando en pruebas de rendimiento y estabilidad del sistema, verificando la sincronización de datos entre hardware y MongoDB. - Proporcionar soporte técnico y recomendaciones basadas en el análisis de datos para ajustar parámetros de riego en función de patrones detectados. |

# Herramientas y Tecnologías

- Sistema de control de versiones:

Git:

  - Utilizar Git como sistema de control de versiones para gestionar el código fuente, documentación y otros archivos relacionados con los elementos de configuración.

- Herramientas de Gestión de Bases de Datos:

MongoDB:

  - Utilizado para gestionar la base de datos del proyecto, facilitando el diseño del esquema, la ejecución de consultas y el mantenimiento de los datos.

- Herramientas de Gestión de Configuración de Infraestructura Física:

Herramientas Específicas del Fabricante

  - Herramientas de configuración y monitoreo proporcionadas por los fabricantes para gestionar sensores, electroválvulas, bombas de agua y demás hardware del sistema SINH2O.

- Framework para la interfaz gráfica:

Angular:

  - Framework para crear la página web, permite construir aplicaciones dinámicas y reutilizables.

Electrón:

  - Framework para desarrollar aplicaciones de escritorio utilizando tecnologías web, facilitando la distribución multiplataforma.

- Comunicación con Arduino:

Pyserial:

  - Pyserial será utilizado para la comunicación entre el software y el hardware (Arduino), permitiendo la lectura y envío de datos entre los sensores y el sistema de control.

# Auditoría y Revisión

- Auditorías regulares:

  - Frecuencia: Las auditorías se realizarán mensualmente durante las fases de desarrollo y prueba, y trimestralmente durante la operación del sistema en campo.

  - Objetivos:

    - Verificar el correcto funcionamiento de los sensores de humedad y temperatura y la precisión de los datos recopilados.

    - Evaluar la integración del Arduino con los dispositivos de riego, asegurando que las acciones de riego se activen correctamente según las condiciones de humedad en el suelo.

    - Asegurar que los registros históricos de humedad, temperatura y consumo de agua almacenados en MongoDB sean consistentes y accesibles para análisis posteriores.

    - Confirmar que las versiones del software y los cambios en la configuración del sistema están debidamente documentados y aprobados antes de ser implementados en el sistema de riego.

- Revisiones Periódicas:

  - Frecuencias: Las revisiones se llevarán a cabo cada seis meses o al finalizar fases clave del proyecto (desarrollo, pruebas e implementación).

  - Objetivos:

    - Evaluar la efectividad del sistema en la optimización del uso de agua, asegurando que los sectores de riego que más lo necesiten reciban los recursos hídricos adecuados.

    - Revisar los datos de consumo de agua y riego generados por el sistema, utilizando gráficos y reportes para ajustar los parámetros de riego si es necesario.

    - Validar que el sistema esté alineado con los objetivos de sostenibilidad del proyecto, reduciendo la degradación del suelo y mejorando la eficiencia de los recursos hídricos.

    - Revisar la consistencia de los procedimientos de mantenimiento del sistema, asegurando que los sensores y otros dispositivos reciban el mantenimiento necesario para evitar fallos a largo plazo.

# Capacitación y desarrollo

- Formación en el sistema SINH2O: Capacitar a los miembros del equipo en el uso de herramientas clave del proyecto, como MongoDB, control de versiones con Git, y el desarrollo en Python con Pyserial para la comunicación con los sensores y el sistema Arduino. Esto asegurará que el equipo esté preparado para gestionar eficientemente las bases de datos, el código y los dispositivos de hardware del sistema de riego.

- Entrenamiento en el manejo de Dispositivos y Sensores: Ofrecer capacitación específica en la instalación, configuración y monitoreo de los sensores de humedad y temperatura, así como de las electroválvulas, bombas de agua y controladores de riego. Esto incluye la integración de estos dispositivos con Arduino y la interpretación de los datos generados.

- Desarrollo de habilidades para la gestión de irrigación inteligente: Capacitar al equipo en el uso de datos de humedad, temperatura y consumo de agua para optimizar el sistema de riego automático. Se incluirá formación en análisis de datos y gráficos, utilizando herramientas como matplotlib para generar reportes de rendimiento del sistema y hacer ajustes en tiempo real.

- Recursos de aprendizaje específicos del proyecto: Proporcionar guías y manuales técnicos para el manejo de MongoDB, la configuración de Arduino, y la integración con el software de monitoreo. También se ofrecerán recursos actualizados sobre mejores prácticas de gestión de la irrigación y mantenimiento de sensores.